|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI**  **ĐƠN VỊ: Khoa Công Nghệ Thông Tin ……………………………………………** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự lo – Hạnh phúc** |

*Hà nội, ngày … tháng … năm 2023*

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN**

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Trà Mi Mã sinh viên: 2210900041

Lớp:K22CNT3 Khóa học: K22

Đơn vị thực tập: Devmaster

Tên đồ án chuyên môn: **Xây dựng hệ thống quản lý tuyển dụng và phỏng vấn tích hợp**

Thời gian: từ ngày 26 tháng 4 năm 2025. đến ngày 31 tháng 5 năm 2025

**PLAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung thực tập**  **(Kế hoạch)** | **Kết quả thực hiện** | **Ghi chú** |
| **Tuần 1**  (Từ 26/4  đến 4 / 5 ) | - Viết tài liệu đến (hết chương 2)  - Hoàn thiện file kế hoạch | - Hoàn thành |  |
| **Tuần 2**  (Từ 5 / 5 đến  11 / 5) | - Tài liệu đến (hết chương 3)  - Thiết kế giao diện font-end  - Thiết kế csdl (PostgreSQL) |  |  |
| **Tuần 3**  (Từ 12 / 5 đến  18 / 5) | - Hoàn thiện tài liệu thiết kế đến hết chương 3  - Hoàn thiện giao diện font-end  - Thiết kế giao diện back-end  - Cài đặt csdl cho ứng dụng (Nộp file .sql) |  |  |
| **Tuần 4**  (Từ 19 / 5 đến  25 / 5 ) | - Hoàn thiện giao diện back-end  - Code xử lý cho phần backend (Admin) - Các chức năng CRUD cho các bảng. |  |  |
| **Tuần 5**  **(Từ 26 / 5 đến 31 / 5)** | - Hoàn thiện tài liệu  - Code xử lý phần dữ liệu font-end  - Slides |  |  |

Nhận xét của GVHD:

Điểm đánh giá: ….

Bằng chữ:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *…………, ngày…. tháng.....năm 2023* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Giảng viên hướng dẫn** *(ký, ghi rõ họ tên)* |  | **Sinh viên thực hiện**  *(Ký, ghi rõ họ tên)*  *Mi*  *Nguyễn Thị Trà Mi* |